项目周报和项目计划

1. 项目信息：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 时光轴计算器—— 一路有你，足矣 | | |
| 组名 | TW-Distinct | 小组成员 | 田陇宁、王珊珊 |
| 立项日期 | 2018年3月13日 | 结项日期 | 2018年3月27日 |
| 填报日期 | 2018年3月17日 | 填报人 | 田陇宁 |
| 当前所处的阶段 | 额外功能增加阶段 | | |
| 项目进度  3月13日立项  3月27日结项  3月18日  框架构架完成、基本功能完成。  3月23日  项目基本完成，后续进行审核和完善。  当前进度 | | | |
| 项目进度状况 | 延迟 | 项目范围状况 | 延迟 |
| 项目质量状况 | 延迟 | 项目总体表现 | 延迟 |

2、本周任务跟踪情况

2.1本周工作任务及完成的情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务内容 | 成员分配 | 完成百分比 | 备注 |
| 1 | 基本的四则运算 | 田陇宁 | 100% |  |
| 2 | 三角函数的运算 | 田陇宁 | 90% | 在程序的构造和视图界面存在需要改进和完善的内容 |
| 3 | 乘方运算 | 王珊珊 | 90% |
| 4 | 开方运算 | 王珊珊 | 90% |
| 5 | 指数运算 | 田陇宁 | 90% |
| 6 | 对数运算 | 王珊珊 | 90% |
| 7 | 遗传身高的计算 | 田陇宁 | 60% | 未完成 |
| 8 | 利息的计算 | 王珊珊 | 60% | 未完成 |

2.2本周应完成而未完成的任务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 未完成的任务 | 责任人 | 未完成的原因 | 何时完成 |
| 1 | 遗传身高的预测 | 田陇宁 | 时间安排不合理 | 3月22日之前 |
| 2 | 利息的计算 | 王珊珊 | 时间安排不合理 | 3月27日之前 |

2.3当前项目进度与项目计划的匹配程度

项目整体实际进度与项目计划的进度而言，稍有延迟。其原因一是项目开始的规划工作并未做好，时间安排不是十分合理；二是小组并未能够抽出充足的时间来促进项目的进行，导致项目的实际进度与计划的进度而言稍有延期。

2.4项目存在的问题以及解决建议

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 解决建议 |
| 1 | 小组成员的时间安排和沟通交流方面缺少一致性 | 加强小组成员的交流沟通，努力解决在项目研究中遇到的以及需要创新和改进的问题 |
| 2 | 项目进度与计划相比稍有延期 | 下周抓紧时间工作，不能偷懒，保证项目根据计划按时完成 |
| 3 | 项目内容略显单薄 | 下周加入更多的创新元素，丰富计算器的功能和内容 |
| 4 | 部分功能比如在利息、汇率的计算方面有很多需要注意的细节问题 | 在下周的开发过程中更加注重细节问题 |

3、下周工作计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 项目成员 | 预期百分比 |
| 1 | 遗传身高的计算 | 田陇宁 | 100% |
| 2 | 利息的计算 | 王珊珊 | 100% |
| 3 | 贷款分期还款金额的计算 | 田陇宁 | 100% |
| 4 | 按键发音的娱乐功能的实施 | 王珊珊 | 100% |
| 5 | 个人寿命的预算 | 田陇宁 | 100% |
| 6 | 汇率的换算 | 王珊珊 | 100% |
| 工作重点  工作重点为1、计算器附加功能的开发和研究。2、计算器界面的细节处理。 | | | |
| 工作建议以及其他事宜   1. 建议小组成员之间加强协作沟通。充分提高工作的效率，保证工作能够保质保量并且按时地完成。 2. 建议丰富计算器开发的内容，增加更多娱乐的功能，从而增加项目的价值。 | | | |