第二周——项目周报和项目计划

1、项目信息：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 时光轴计算器—— 一路有你，足矣 | | |
| 组名 | TW-Distinct | 小组成员 | 田陇宁、王珊珊 |
| 立项日期 | 2018年3月13日 | 结项日期 | 2018年3月27日 |
| 填报日期 | 2018年3月25日 | 填报人 | 田陇宁 |
| 当前所处的阶段 | 补充完善阶段 | | |
| 项目进度  3月13日立项  3月27日结项  3月18日  框架构架完成、基本功能完成。  3月23日  项目基本完成，后续进行审核和完善。  当前进度 | | | |
| 项目进度状况 | 紧跟进度 | 项目范围状况 | 紧跟进度 |
| 项目质量状况 | 紧跟进度 | 项目总体表现 | 紧跟进度 |

2、本周任务跟踪情况

2.1本周工作任务及完成的情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务内容 | 成员分配 | 完成百分比 | 备注 |
| 1 | 乘方运算 | 王珊珊 | 100% |  |
| 2 | 开方运算 | 王珊珊 | 100% |  |
| 3 | 指数运算 | 田陇宁 | 100% |  |
| 4 | 对数运算  （等科学运算） | 王珊珊 | 100% |  |
| 5 | BMI的计算 | 王珊珊 | 100% | 细节的处理比较得当，添加了精美的背景。 |
| 6 | 遗传身高计算器 | 田陇宁 | 100% | 细节的处理比较得当，添加了精美的背景。 |
| 7 | 专注神器 | 田陇宁 | 100% | 细节的处理比较得当 |
| 8 | 象棋游戏 | 王珊珊 | 100% |  |
| 9 | 扫雷游戏 | 田陇宁 | 100% |  |
| 10 | 日历记事本 | 田陇宁 | 100% |  |
| 11 | 税后工资计算器 | 王珊珊 | 100% |  |
| 12 | 等额本息贷款还款计算器 | 田陇宁 | 100% |  |
| 13 | 汇率换算计算器 | 王珊珊 | 100% |  |
| 14 | 时钟显示 | 田陇宁 | 100% |  |

2.2本周未完成以及取消了的任务

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未完成的任务 | | | | | |
| 序号 | 未完成的任务 | 责任人 | 未完成的原因 | | 反思 |
| 1 | 声音监听器 | 王珊珊 | 时间安排不合理，加之对于声音包的学习还不够深入，没能按时地完成 | | 1.以后应当加强在图形化界面的学习和应用，争取解决实际面临的问题。 |
| 2 | 寿命计算器 | 田陇宁 | 时间安排不合理，一开始对于这个问题的复杂性考虑欠佳，在实现的过程中出现了一定程度的问题。 | | 2.在工作安排的时候要分清重点详略，争取给更重要问题安排更多的思考时间。把时间太过匀称地分布在每个方面的做法是错误的。 |
| 取消了的任务 | | | | | |
| 序号 | 取消的任务 | 负责人 | 取消了的原因 | 反思 | |
| 1 | 利息的计算 | 田陇宁 | 认为利息计算与房贷还款的计算大同小异，同时认为利息计算的公式过于简单，用户在计算利息的时候完全可以有更为简便易行的工具。 | 3.用户在计算某些方面的问题的时候可能有更加方便快捷的选择。因而以后在做各种问题的时候要考虑到完成结果的效果、可行性、影响力。 | |

2.3当前项目进度与项目计划的匹配程度

项目整体实际进度与项目计划总体的进度而言，除了个别的功能之外，还算是紧跟进度，完成了对其的基本功能的要求。

2.4项目存在的问题

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 原因分析 |
| 1 | 在细节的处理和最终的布局显示方面稍稍欠缺。比如在面板的颜色背景方面缺少统一的主题等。 | 1.在前期项目计划的时候缺少对界面的规划 |
| 2 | 版面的规划不够一目了然，层次性和结构性不是很强。 | 2.功能设计的时候选择的是版面之间的切换而没有考虑到在版面很多的情况页面切换带来的繁杂。 |

3、项目反思

|  |
| --- |
| 项目工作总体反思   1. 在今后要好好学习其他编程语言，开阔思路，紧跟编程时代的潮流。 2. 在今后的项目工作中要有整体的规划，使遇到的问题简单化。 |